INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CURSOS SUPERIORES

COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DISCIPLINA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO

INVESTCALC - PLATAFORMA DE GESTÃO E SIMULAÇÃO DE FINANÇAS PESSOAIS

RECIFE, 2026

INVESTCALC - PLATAFORMA DE GESTÃO E SIMULAÇÃO DE FINANÇAS PESSOAIS

Projeto apresentado como requisito para aprovação na disciplina de Projeto de Desenvolvimento de Software Corporativo do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Departamento Acadêmico de Cursos Superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE.

Docente: Marcos André da Silva Costa

Discentes: Ana Letícia Ribeiro da Costa

David Esdras Ferreira da Silva

Emilly Maria Araujo da Silva

José Pereira da Silva Neto

Maria Helena da Silva

RECIFE, 2026

SUMÁRIO

PARTE 1 - INCEPTION (CONCEPÇÃO INICIAL)	4

1. Visão do Produto	4

2. O Produto é/não é / faz/não faz	4

3. Objetivos do Produto	4

4. Personas	5

5. Jornada dos Usuários	6

6. Brainstorming de Funcionalidades	6

7. Revisão Técnica e de Negócio	7

PARTE 2 - REFINAMENTO E MVP	11

1. Sequenciador de Funcionalidades	11

2.     MVP	12

3. Planejamento da Sprint	12

PARTE 3 - HISTÓRIAS DE USUÁRIO	13

Definições rápidas (para evitar ambiguidades)	13

Épico A — Acesso e Conta (Onda 1)	13

1. US-01 — Cadastrar-se na plataforma (Onda 1)	13

2. US-02 — Autenticar-se (login) (Onda 1)	14

3. US-03 — Recuperar senha (Onda 1)	14

Épico B — Controle Financeiro (Receitas e Despesas) (Onda 1)	14

4. US-04 — Registrar um lançamento (receita ou despesa) (Onda 1)	14

5. US-05 — Listar lançamentos por período (Onda 1)	15

6. US-06 — Editar um lançamento (Onda 1)	15

7. US-07 — Remover um lançamento (Onda 1)	15

8. US-08 — Visualizar resumo mensal (receitas, despesas e saldo) (Onda 2)	15

9. US-09 — Definir limite mensal de gastos (Onda 2)	15

10. US-10 — Receber alerta de estouro de limite (Onda 2)	16

11. US-11 — Identificar gastos recorrentes (análise simples) (Onda 3)	16

Épico C — Simulações Financeiras (Onda 1–3)	16

12. US-12 — Simular juros compostos (Onda 1)	16

13. US-13 — Visualizar evolução (tabela mês a mês) (Onda 2)	17

14. US-14 — Visualizar gráficos da simulação (Onda 2)	17

15. US-15 — Comparar cenários de simulação (Onda 3)	17

16. US-16 — Converter taxas de juros (mensal ↔ anual) (Onda 3)	17

17. US-17 — Simular aposentadoria (montante necessário) (Onda 3)	17

18. US-18 — Simulação reversa (aporte ou tempo para um objetivo) (Onda 3)	18

Épico D — Metas e Acompanhamento (Onda 2)	18

19. US-19 — Criar meta financeira (Onda 2)	18

20. US-20 — Acompanhar progresso da meta (Onda 2)	18

INVESTCALC - INCEPTION DO PROJETO

## PARTE 1 - INCEPTION (CONCEPÇÃO INICIAL)

### Visão do Produto

Para pessoas que desejam organizar e melhorar sua vida financeira, mas enfrentam dificuldades em controlar gastos e planejar investimentos, o InvestCalc é uma aplicação web de gestão de finanças pessoais que permite acompanhar despesas, gerenciar investimentos e simular cenários financeiros. Diferentemente de ferramentas isoladas ou planilhas manuais, o nosso produto centraliza todas as informações financeiras em um único ambiente, oferecendo uma visão integrada e estratégica da vida financeira do usuário, incluindo a identificação do seu perfil financeiro para personalização da experiência.

### O Produto é/não é / faz/não faz

- O produto é:

  - Aplicação web (responsiva) para gestão de finanças pessoais;

  - Sistema de gestão financeira pessoal;

  - Plataforma integrada de registro de receitas/despesas e simulações financeiras;

  - Ferramenta de apoio à decisão financeira com visualizações (gráficos/tabelas) e metas;

- O produto não é:

  - Sistema bancário;

  - Corretora de investimentos;

  - Apenas uma calculadora financeira;

  - Plataforma para executar transações financeiras reais (PIX/TED/compra/venda);

  - Aplicativo puramente educativo sem uso prático de organização financeira;

- O produto faz:

  - Cadastro e autenticação de usuários;

  - Registro e categorização de receitas e despesas;

  - Resumo mensal com indicadores e gráficos;

  - Simulação de juros compostos (com aporte) e comparação de cenários;

  - Criação e acompanhamento de metas financeiras;

  - Identificação do perfil financeiro;

  - Dashboard com visão consolidada (na evolução do produto);

- O produto não faz:

  - Integração bancária automática;

  - Transações financeiras reais, pagamento ou transferência de recursos;

  - Consultas obrigatórias a dados externos (dividendos/índices em tempo real);

### Objetivos do Produto

- Centralizar a gestão financeira pessoal em um único ambiente, integrando receitas, despesas, metas e simulações para eliminar a fragmentação entre diferentes ferramentas e simplificar o acompanhamento do dinheiro.

- Apoiar decisões financeiras mais conscientes por meio de cálculos, comparações e visualizações intuitivas que evidenciem a evolução do patrimônio, a capacidade de investimento e possíveis cenários futuros.

- Incentivar o planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo, ajudando o usuário a substituir o improviso por estratégia e a transformar objetivos — como quitar dívidas, formar uma reserva de emergência e planejar a aposentadoria — em metas claras, mensuráveis e alcançáveis.

### Personas

Persona 1 – João Organizado

Perfil: 21 anos, estudante de ADS e estagiário. Tem renda limitada, usa Pix e cartão e quer começar a investir sem perder o controle do orçamento.

Comportamento: Anota gastos de forma irregular, esquece pequenas despesas do dia a dia e procura ferramentas simples, rápidas e visuais.

Necessidades: Registrar gastos, visualizar o saldo mensal, entender sua capacidade de aporte e criar uma meta para reserva de emergência.

Persona 2 – Maria Investidora Iniciante

Perfil: 27 anos, analista administrativa. Já investe em CDB e Tesouro, mas sente dificuldade em projetar resultados e comparar cenários.

Comportamento: Consome conteúdos de finanças, gosta de simulações e busca tomar decisões com menos tentativa e erro.

Necessidades: Simular juros compostos, comparar diferentes aportes, acompanhar a evolução patrimonial e visualizar o impacto do tempo nos investimentos.

Persona 3 – Carlos Planejador

Perfil: 34 anos, profissional CLT, casado e com objetivos familiares de longo prazo. Busca previsibilidade e organização.

Comportamento: É mais conservador, acompanha o orçamento do mês e valoriza ferramentas que mostrem projeções realistas.

Necessidades: Planejar aposentadoria, definir metas de médio e longo prazo e descobrir quanto precisa investir mensalmente para alcançar seus objetivos.

Persona 4 – Ana Endividada

Perfil: 24 anos, trabalha e estuda, tem renda apertada e usa o cartão de crédito com frequência para complementar despesas do mês.

Comportamento: Tenta se organizar, mas perde o controle com parcelamentos e pequenos gastos recorrentes.

Necessidades: Identificar excessos, entender para onde o dinheiro está indo, receber alertas e criar um plano viável para sair das dívidas e voltar a poupar.

### Jornada dos Usuários

  - João - Controlar o Orçamento do Mês

    - Acessa o InvestCalc e Faz Login;

    - Registra uma despesa do dia (valor, categoria, data);

    - Registra sua receita do mês (salário/dividendos/aluguel/etc);

    - Visualiza o resumo mensal (receitas/despesas/saldo);

    - Define um limite mensal de gastos e acompanha alertas;

  - Maria - Simular Investimentos Para Decidir Aporte

    - Acessa o simulador de juros compostos;

    - Informa o capital inicial, aporte mensal, taxa e prazo;

    - Visualiza resultado (total investido, juros, montante);

    - Compara cenários (aporte maior vs. prazo maior);

  - Carlos - Planejar Aposentadoria

    - Seleciona o simulador de aposentadoria;

    - Informa renda desejada, prazo e taxa esperada;

    - Vê o montante necessário e o aporte mensal sugerido;

    - Ajusta premissas (inflação/taxa) e compara cenários;

  - Ana - Sair do Endividamento

    - Registra despesas e categoriza (cartão/parcelados/recorrente);

    - Visualiza categorias com maior gasto;

    - Define meta de redução em uma categoria (ex.: lazer);

    - Recebe alertas de recorrência/excesso e revisa lançamentos;

    - Acompanha evolução do salário mês a mês;

### Brainstorming de Funcionalidades

- Acesso e perfil

  - Cadastro e login de usuário;

  - Recuperação de senha;

  - Preferências e perfil financeiro (opcional na evolução);

- Controle financeiro

  - Cadastro de receitas e despesas;

  - Categorização de gastos;

  - Listagem e edição/remoção de lançamentos;

  - Resumo mensal (entradas / saídas / saldo);

  - Gráficos por categoria e comparação entre receitas e despesas;

  - Alertas para gastos fora do padrão;

  - Análise de perfil financeiro;

- Simulação e planejamento

  - Simulador de juros compostos.

  - Conversor de taxas de juros.

  - Simulação reversa.

  - Simulador de aposentadoria.

  - Criação e acompanhamento de metas financeiras.

- Investimentos e visualização (evolução)

  - Dashboard consolidado;

  - Cadastro da carteira de investimentos;

  - Comparação com índices (evolução);

  - Simulador de dividendos (evolução);

- Engajamento e apoio (evolução)

  - Notificações sobre progresso de metas;

  - Conteúdos de educação financeira;

Observação: as funcionalidades que dependem de dados externos ou ampliam bastante o escopo foram mantidas no brainstorming, mas não precisam entrar no primeiro ciclo do produto.

### Revisão Técnica e de Negócio

Com base no brainstorming e na proposta do produto, as funcionalidades foram classificadas considerando o nível de confiança de negócio (o que faz sentido entregar) e o nível de confiança técnica (como fazer). Verde = alta confiança; Amarelo = média; Vermelho = baixa/confuso (ideal para postergar ou esclarecer).

| Funcionalidade | Confiança de negócio | Confiança técnica | Classificação | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadastro e autenticação | Alta | Alta | Verde | Base para o acesso seguro e para o uso individual da plataforma. |
| Cadastro de receitas e despesas (CRUD) | Alta | Alta | Verde | Atende a dor central do usuário e depende de regras técnicas conhecidas. |
| Resumo mensal e gráficos | Alta | Média | Amarelo | Tem alto valor, mas exige consolidação correta dos dados e boa visualização. |
| Simulador de juros compostos | Alta | Alta | Verde | É a principal funcionalidade e possui cálculo bem definido. |
| Metas financeiras | Alta | Alta | Verde | Conecta planejamento com ação prática e é tecnicamente viável. |
| Simulação reversa | Alta | Média | Amarelo | Entrega valor, porém precisa de maior alinhamento das regras de cálculo. |
| Simulador de aposentadoria | Alta | Média | Amarelo | Depende de premissas como inflação e taxa de retirada segura. |
| Dashboard interativo | Média/Alta | Média | Amarelo | É importante para a experiência, mas depende da maturidade dos dados. |
| Carteira de investimentos | Média | Média/Baixa | Amarelo | Tem aderência ao negócio, mas a comparação com índices precisa de maior detalhamento. O escopo deve evitar dependências externas no início. |
| Comparação com índices / dividendos | Média | Baixa | Vermelho | Requer dados externos e aumenta a complexidade. |
| Simulador de dividendos | Média | Baixa | Vermelho | Depende de dados externos e aumenta a complexidade do escopo inicial. |
| Educação financeira | Média | Alta | Amarelo | É complementar ao núcleo do produto e pode entrar em uma evolução posterior. |
| Notificações | Média | Média | Amarelo | Agrega retenção, mas não é essencial para validar a proposta inicial. |
| Análise do Perfil Financeiro | Média | Média | Amarelo | É importante para o usuário entender como é seu comportamento, mas não é essencial para validar a proposta inicial |

Síntese da revisão: para o primeiro ciclo do produto, o time deve priorizar os itens verdes e selecionar poucos itens amarelos de maior valor, deixando os itens vermelhos para evolução posterior.

## PARTE 2 - REFINAMENTO E MVP

### Sequenciador de Funcionalidades

O sequenciador abaixo prioriza as funcionalidades com maior valor percebido pelo usuário e menor dependência técnica, respeitando a lógica da Lean Inception: entregar primeiro o que valida a proposta central do InvestCalc e ampliar o produto em ondas sucessivas.

- Onda 1

- Cadastro e autenticação de usuário — Verde | E | $$ — cria a base de acesso individual e persistência de dados;

- Lançamento (receitas e despesas) | cadastro/listagem/edição/remoção — Verde | EE | $$$ — entrega o primeiro valor prático de organização financeira;

- Simulador de juros compostos — Verde | EE | $$$ — valida a principal proposta de valor do produto;

A Onda 1 representa o primeiro conjunto funcional capaz de validar o uso real da plataforma.

- Onda 2

- Metas financeiras — Verde | E | $$$ — transforma o planejamento financeiro em objetivos concretos e acompanháveis;

- Resumo mensal com gráficos por categoria — Amarelo | EE | $$ — aumenta a visibilidade dos hábitos de consumo;

- Dashboard interativo inicial — Amarelo | EE | $$ — consolida, em uma única tela, os principais indicadores do usuário;

A Onda 2 aprofunda a experiência analítica do usuário e fortalece o acompanhamento contínuo das finanças.

- Onda 3

- Conversor de taxas de juros — Verde | E | $$ — apoia comparações e melhora a compreensão dos cálculos;

- Simulador de aposentadoria — Amarelo | EE | $$$ — amplia o produto para objetivos de longo prazo;

- Simulação reversa — Amarelo | EE | $$$ — permite partir do objetivo final para calcular tempo ou aporte necessário;

Funcionalidades mantidas fora do primeiro ciclo por maior incerteza e esforço: simulador de dividendos, gestão avançada de carteira e módulo completo de educação financeira.

### 2.     MVP

Proposta do MVP: Validar se usuários que hoje fazem controle financeiro de forma informal adotam uma aplicação web simples para registrar lançamentos e simular o crescimento de investimentos.

Personas foco: João Organizado e Maria Investidora Iniciante, com segmentação inicial voltada a estudantes universitários e jovens profissionais.

Funcionalidades do MVP:

- Cadastro e autenticação de usuário;

- CRUD básico de receitas e despesas;

- Simulador de juros compostos (com aportes);

Resultados esperados em até 30 dias de teste

- 20 usuários cadastrados para teste;

- pelo menos 70% dos usuários registrando cinco ou mais lançamentos (receitas/despesas);

- pelo menos 60% dos usuários executando ao menos uma simulação;

- coletar feedback qualitativo confirmando utilidade percebida na organização financeira.

### 3. Planejamento da Sprint

- Meta da Sprint: Por meio desta Sprint, possibilitaremos a usuários do InvestCalc criarem conta, autenticarem-se e registrarem seus primeiros lançamentos financeiros (receitas e despesas), além de realizar uma simulação básica de juros compostos.

- Funcionalidades a Desenvolver:

  - Cadastro e login (com validações);

  - Tela e API de lançamento de receita/despesa (criar e listar);

  - Simulador de juros compostos (entrada de parâmetros e exibição do resultado);

- Tarefas técnicas:

  - Definir arquitetura e padrões (camadas, DTOs, validações) e criar repositório (Git);

  - Configurar projeto backend (Spring Boot), conexão com banco;

  - Configurar autenticação (JWT) e autorização para rotas protegidas;

  - Modelagem inicial: Usuário, Lançamento (tipo: Receita/Despesa, valor, categoria, data, descrição);

  - Tratamento de erros e respostas padronizadas (HTTP 400/401/403/500);

  - Testes unitários básicos (serviços de autenticação e regras de lançamento);

  - Configurar frontend (páginas: login/cadastro, lançamentos, simulador) e integração com API;

  - Pipeline de build e lint (quando aplicável) e documentação mínima (README + endpoints) usando Swagger;

4. Metas Por Sprint:

Com o objetivo de garantir entregas incrementais e validar continuamente o valor do sistema, foram definidas metas claras para cada sprint do projeto.

- Sprint 1 - Base do Sistema e Controle Inicial:

Ao final da primeira sprint, espera-se que o usuário seja capaz de:

- Realizar cadastro na plataforma

- Efetuar login no sistema

- Recuperar senha

- Cadastrar receitas financeiras

- Cadastrar despesas financeiras

- Visualizar listagem básica de receitas e despesas

- Realizar simulações simples de juros compostos

Objetivo da Sprint:
		Validar a base do sistema e permitir que o usuário já tenha controle inicial das suas finanças e acesso à principal funcionalidade de simulação.

- Sprint 2 - Planejamento Financeiro e Perfil do Usuário:

Ao final da segunda sprint, espera-se que o usuário consiga:

- Definir metas financeiras (ex: juntar X valor em Y tempo)

- Visualizar o progresso de suas metas

- Responder ao questionário de perfil financeiro

- Receber a classificação do seu perfil (devedor, gastador, etc.)

- Visualizar recomendações básicas com base no perfil

- Melhorar a visualização do dashboard com dados mais organizados

Objetivo da Sprint:
		Adicionar inteligência ao sistema, permitindo planejamento financeiro e autoconhecimento do usuário.

- Sprint 3 - Investimentos e Análises Avançadas:

Ao final da terceira sprint, espera-se que o usuário seja capaz de:

- Cadastrar ativos financeiros na carteira

- Visualizar resumo da carteira de investimentos

- Simular aposentadoria

- Utilizar simulação reversa (objetivo → tempo/aporte)

- Acessar histórico de simulações realizadas

Objetivo da Sprint:
	Expandir o sistema para gestão de investimentos e análises mais estratégicas.

## PARTE 3 - HISTÓRIAS DE USUÁRIO

### Definições rápidas (para evitar ambiguidades)

- Lançamento: Registro financeiro de uma receita ou despesa, contendo: tipo, valor, data, categoria e descrição (opcional).

- Categoria: Classificação de um lançamento (ex.: alimentação, transporte). Pode ser pré-definida; no MVP, não é necessário cadastro livre pelo usuário.

- Resumo mensal: Consolidação de receitas, despesas e saldo de um mês selecionado.

- Simulação: Cálculo projetado (sem transação real) para estimar evolução de investimento no tempo.

### Épico A — Acesso e Conta (Onda 1)

#### US-01 — Cadastrar-se na plataforma (Onda 1)

História: Como pessoa usuária, quero criar minha conta informando dados básicos, para acessar minhas informações financeiras de forma segura.

Critérios de aceite:

- Solicitar nome, e-mail, senha e confirmação de senha.

- Validar formato do e-mail e exigir unicidade (não permitir e-mail já cadastrado).

- Exigir senha com no mínimo 8 caracteres (pode incluir regra adicional: 1 letra e 1 número).

- Em caso de dados inválidos, exibir mensagem indicando o campo e o motivo.

- Ao concluir, exibir mensagem de sucesso e redirecionar para tela de login (ou login automático, se definido pelo time).

Observações: Decisão de produto: login automático após cadastro é opcional; se adotado, registrar no backlog técnico.

#### US-02 — Autenticar-se (login) (Onda 1)

História: Como pessoa usuária cadastrada, quero fazer login com e-mail e senha, para acessar minhas informações financeiras.

Critérios de aceite:

- Permitir login usando e-mail e senha.

- Se credenciais forem válidas, iniciar sessão e redirecionar para a tela principal (Lançamentos ou Dashboard).

- Se credenciais forem inválidas, exibir mensagem genérica (“e-mail ou senha inválidos”).

- Após login, rotas protegidas devem exigir autenticação (token válido).

#### US-03 — Recuperar senha (Onda 1)

História: Como pessoa usuária, quero solicitar recuperação de senha caso eu esqueça, para voltar a acessar minha conta.

Critérios de aceite:

- Disponibilizar a opção “Esqueci minha senha” na tela de login.

- Solicitar e-mail e informar se a solicitação foi registrada (sem expor se o e-mail existe, por segurança).

- Gerar token/código de recuperação com expiração (ex.: 15 minutos).

- Permitir redefinir senha mediante token/código válido.

- Aplicar as mesmas regras mínimas de senha do cadastro.

- Após redefinição, permitir login com a nova senha.

Observações: No MVP acadêmico, o envio de e-mail pode ser simulado (ex.: exibir token em tela/admin) se infraestrutura de e-mail não estiver disponível.

### Épico B — Controle Financeiro (Receitas e Despesas) (Onda 1)

#### US-04 — Registrar um lançamento (receita ou despesa) (Onda 1)

História: Como João Organizado, quero registrar uma receita ou despesa com valor, data e categoria, para manter o controle do meu orçamento.

Critérios de aceite:

- Permitir escolher o tipo do lançamento: Receita ou Despesa.

- Permitir informar: valor (> 0), data (obrigatória), categoria (obrigatória) e descrição (opcional).

- Salvar o lançamento associado ao usuário autenticado.

- Após salvar, exibir confirmação e atualizar a listagem do mês selecionado.

- Impedir registro com valor <= 0 e informar o erro ao usuário.

#### US-05 — Listar lançamentos por período (Onda 1)

História: Como João Organizado, quero visualizar meus lançamentos filtrando por mês, para revisar rapidamente minhas entradas e saídas.

Critérios de aceite:

- Exibir lista de lançamentos do mês selecionado (padrão: mês atual).

- Permitir filtrar por mês/ano.

- Exibir em cada item: tipo, valor, data, categoria e descrição (se houver).

- Ordenar por data (mais recente primeiro) e permitir paginação se necessário.

#### US-06 — Editar um lançamento (Onda 1)

História: Como João Organizado, quero editar um lançamento que registrei, para corrigir informações quando eu cometer erros.

Critérios de aceite:

- Permitir editar apenas lançamentos do usuário autenticado.

- Permitir alterar tipo, valor, data, categoria e descrição.

- Aplicar as mesmas validações do cadastro (valor > 0, campos obrigatórios).

- Ao salvar, atualizar imediatamente a listagem e o resumo do período.

#### US-07 — Remover um lançamento (Onda 1)

História: Como João Organizado, quero excluir um lançamento indevido, para manter meus registros corretos.

Critérios de aceite:

- Permitir excluir apenas lançamentos do usuário autenticado.

- Solicitar confirmação antes de excluir (evitar exclusão acidental).

- Após exclusão, atualizar listagem e indicadores do mês.

#### US-08 — Visualizar resumo mensal (receitas, despesas e saldo) (Onda 2)

História: Como João Organizado, quero ver um resumo do mês com total de receitas, total de despesas e saldo, para entender como foi meu mês financeiramente.

Critérios de aceite:

- Calcular e exibir: total de receitas do mês, total de despesas do mês e saldo (receitas – despesas).

- Permitir selecionar o mês/ano.

- Atualizar automaticamente ao criar/editar/excluir lançamentos.

- Destacar saldo positivo (ex.: verde) e negativo (ex.: vermelho) — regra visual opcional no MVP, mas o valor deve ser calculado.

#### US-09 — Definir limite mensal de gastos (Onda 2)

História: Como João Organizado, quero definir um limite mensal de despesas, para receber alertas quando eu estiver gastando demais.

Critérios de aceite:

- Permitir configurar um limite (valor > 0) por mês ou como padrão mensal.

- Permitir editar o limite.

- Persistir o limite associado ao usuário.

#### US-10 — Receber alerta de estouro de limite (Onda 2)

História: Como Ana Endividada, quero ser alertada quando minhas despesas do mês ultrapassarem o limite definido, para evitar piorar meu endividamento.

Critérios de aceite:

- Ao registrar/editar uma despesa, recalcular o total de despesas do mês.

- Se total de despesas > limite, exibir alerta imediatamente (em tela) e registrar notificação interna.

- Exibir o valor do limite e o quanto foi ultrapassado.

Observações: Para o MVP, o alerta pode ser apenas em tela; notificações por e-mail/push ficam para evolução.

#### US-11 — Identificar gastos recorrentes (análise simples) (Onda 3)

História: Como Ana Endividada, quero identificar despesas recorrentes, para enxergar compromissos fixos e reduzir o que for possível.

Critérios de aceite:

- Considerar recorrente uma despesa com mesma categoria e descrição semelhante que ocorre em meses consecutivos (regra simples).

- Exibir lista de recorrências com: categoria, valor médio e frequência.

- Atualizar a análise quando novos lançamentos forem registrados.

Observações: Essa análise pode ser simplificada (MVP+) usando heurística; regras avançadas ficam para evolução.

### Épico C — Simulações Financeiras (Onda 1–3)

#### US-12 — Simular juros compostos (Onda 1)

História: Como Maria Investidora Iniciante, quero simular o crescimento de um investimento com juros compostos, para estimar quanto terei no futuro.

Critérios de aceite:

- Permitir informar: capital inicial (>= 0), aporte mensal (>= 0), taxa de juros (mensal ou anual) e prazo (em meses ou anos).

- Converter taxa/prazo para uma mesma base de cálculo (mês) quando necessário.

- Exibir: montante final, total investido (capital + aportes) e total de juros (montante – total investido).

- Validar campos numéricos e impedir valores negativos.

- Recalcular quando parâmetros forem alterados e exibir o resultado atualizado.

#### US-13 — Visualizar evolução (tabela mês a mês) (Onda 2)

História: Como Maria Investidora Iniciante, quero ver a evolução mês a mês da simulação, para entender como o investimento cresce ao longo do tempo.

Critérios de aceite:

- Exibir tabela com, no mínimo: mês, aporte do mês, juros do mês e saldo acumulado.

- A tabela deve corresponder exatamente aos parâmetros informados.

- Permitir rolagem/paginação caso o prazo seja longo.

#### US-14 — Visualizar gráficos da simulação (Onda 2)

História: Como Maria Investidora Iniciante, quero visualizar gráficos da simulação, para interpretar os resultados rapidamente.

Critérios de aceite:

- Exibir pelo menos um gráfico de linha do saldo acumulado ao longo do tempo.

- Permitir interação básica (tooltip com valor no ponto).

- Atualizar os gráficos ao alterar parâmetros.

Observações: No MVP, gráfico pode ser simples; gráficos adicionais (pizza/barras) entram como melhoria.

#### US-15 — Comparar cenários de simulação (Onda 3)

História: Como Maria Investidora Iniciante, quero comparar dois ou mais cenários de simulação, para decidir qual estratégia é melhor para mim.

Critérios de aceite:

- Permitir salvar pelo menos 2 cenários (A, B, C) com parâmetros próprios.

- Exibir resultados lado a lado (montante final, total investido, juros).

- Permitir editar e recalcular um cenário sem afetar os demais.

- Permitir remover um cenário salvo.

#### US-16 — Converter taxas de juros (mensal ↔ anual) (Onda 3)

História: Como pessoa usuária, quero converter taxas de juros entre mensal e anual, para comparar investimentos que apresentam a rentabilidade em formatos diferentes.

Critérios de aceite:

- Permitir informar uma taxa e selecionar o tipo (mensal ou anual).

- Exibir a taxa convertida e indicar a fórmula utilizada (educativo).

- Validar que a taxa é maior ou igual a 0.

#### US-17 — Simular aposentadoria (montante necessário) (Onda 3)

História: Como Carlos Planejador, quero simular minha aposentadoria informando renda desejada e prazo, para saber o montante que preciso acumular.

Critérios de aceite:

- Permitir informar: renda mensal desejada (> 0), prazo (anos) e taxa de rendimento esperada.

- Permitir incluir premissas (opcional): inflação e taxa de retirada segura.

- Exibir o montante alvo estimado e destacar as premissas utilizadas.

- Validar entradas e recalcular ao alterar parâmetros.

Observações: As fórmulas e premissas devem ser documentadas para não gerar dúvida no usuário.

#### US-18 — Simulação reversa (aporte ou tempo para um objetivo) (Onda 3)

História: Como Carlos Planejador, quero informar um objetivo final e receber o aporte mensal necessário (ou o tempo necessário), para planejar como alcançá-lo.

Critérios de aceite:

- Permitir escolher modo: (a) calcular aporte dado objetivo e prazo ou (b) calcular prazo dado objetivo e aporte.

- Permitir informar: objetivo final (> 0), taxa e o parâmetro complementar (prazo ou aporte).

- Exibir o resultado e permitir comparar com diferentes taxas (cenários).

- Validar entradas e recalcular ao alterar parâmetros.

### Épico D — Metas e Acompanhamento (Onda 2)

#### US-19 — Criar meta financeira (Onda 2)

História: Como João Organizado, quero criar uma meta com valor e prazo, para ter clareza do que preciso atingir.

Critérios de aceite:

- Permitir informar: nome da meta, valor alvo (> 0) e prazo (data ou quantidade de meses).

- Salvar a meta associada ao usuário.

- Exibir a meta em uma lista de metas ativas.

#### US-20 — Acompanhar progresso da meta (Onda 2)

História: Como João Organizado, quero acompanhar o progresso da meta, para saber o quanto já avancei e me manter motivado.

Critérios de aceite:

- Exibir percentual de progresso, valor acumulado e valor alvo.

- Atualizar progresso com base no saldo acumulado do usuário (regra definida pelo time) ou em aportes registrados para a meta.

- Indicar claramente quando a meta for atingida.